**KẾ HOẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁ NHÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày | Nội Dung |
| 17/10 - 23/10 | Xác định và hoàn thành chương 1 và 2 của đề tài |
| 24/10 – 13/11 | Hoàn thành chương 3 |
| 14/11 – 11/12 | Lập trình và hoàn thành chương 4 |
| 12/12 – 18/12 | Hoàn thành chương 5 và chỉnh sửa các mục phụ trong đồ án |
| 19/12 – 25/12 | Chạy kiểm thử phần mềm lần cuối, chỉnh sửa những lỗi liên quan tới phần mềm, hoàn thành bản word báo cáo. |
| 26/12 – 29/12 | Ngày dự trữ nếu nội dung không đúng như kế hoạch đã đề ra |
| 30/12 | Nộp báo cáo cuối cùng |